医学知识背诵软件

Medical Memorization App

基于 AI 智能判分的医学专业知识背诵系统
—— 完整项目计划书 ——

版本：v1.0
日期：2026年06月01日
状态：规划阶段

# 目录

一、项目概述

二、核心创新：AI 智能判分系统

三、技术选型与架构

四、项目目录结构

五、数据库设计

六、实施步骤（共 9 步）

七、AI 判分详细设计

八、成本估算

九、UI/UX 关键设计

十、风险与应对

十一、后续迭代方向

# 一、项目概述

## 1.1 项目目标

打造一款专门面向医学生的专业知识背诵软件，类似"百词斩"的交互体验，但核心差异在于：引入 AI 大语言模型（LLM）进行语义级答案评判，让医学生不必死记硬背原词原句，而是真正理解知识点后用自己的话表达，AI 能够灵活判断其回答是否正确并给出详细反馈。

本项目的另一个核心设计理念是"去中心化AI"：软件本身完全开源免费，不绑定任何特定 AI 服务商。用户可以根据自己的预算和隐私需求，自由选择使用免费的云端模型（如 Gemini 免费额度）、付费的商业 API（如 Claude / GPT-4o）、或完全离线的本地模型（如 Ollama + 开源医学微调模型）。开发者不承担任何 AI 调用费用，也不经手用户的 API Key 或学习数据。

## 1.2 解决的问题

传统背诵 APP 只能做字符串匹配，要求逐字逐句背诵，效率低下

医学知识强调理解而非死记，但现有工具无法评判"意思对但措辞不同"的答案

学生缺乏即时、个性化的反馈，不知道自己遗漏了哪些知识点

市面上没有专为医学知识设计的 AI 背诵工具

## 1.3 核心功能

🃏 闪卡模式：传统卡片翻转，手动自评 0-5 分，适配 SM-2 间隔重复算法

🤖 AI 自由作答模式：学生输入文字答案，AI 语义级判分 + 详细反馈

🔌 多模型支持：支持 Claude / GPT / Gemini / DeepSeek 等云端 API，以及 Ollama 本地模型

📝 四选一测验：随机生成干扰项，选错给出 AI 解释

📊 学习统计：每日进度、打卡天数、薄弱知识点分析

📚 多词库管理：解剖学、药理学、病理学、生理学、生物化学

⚙️ 离线降级：无网络或无 API Key 时自动切换到本地关键词匹配模式

🔒 隐私优先：API Key 和学习数据全部存储在用户浏览器本地，不上传任何服务器

# 二、核心创新：AI 智能判分系统

## 2.1 设计理念

传统背诵工具的核心缺陷是只能做精确字符串匹配，这迫使医学生去背诵教材原文，而不是理解知识。我们的 AI 判分系统通过大语言模型理解医学概念的语义本质，能够识别"心肌梗死 = 心脏肌肉因缺血而坏死 = 冠心病导致的急性心肌坏死"等各种表述方式，真正做到"理解即可得分"。

## 2.2 三级判分漏斗（推荐方案）

为平衡准确度、延迟和成本，我们采用三级漏斗模型：大部分请求在低成本层级拦截，只有真正模糊的边界 case 才会调用 LLM。

| 层级 | 方法 | 延迟 | 成本/次 | 拦截比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一关 | 关键词硬约束检查 | <1ms | ¥0 | ~70% | 全部核心关键词命中→直接通过；全部缺失→直接拒绝 |
| 第二关 | Embedding 语义相似度 | <100ms | ≈¥0.0007 | ~20% | 相似度>0.85→通过；<0.40→拒绝；中间值→进入第三关 |
| 第三关 | LLM 深度评判 | 1-3s | ≈¥0.07 | ~10% | 调用 Claude/GPT 做最终裁决，返回分数+详细反馈 |

## 2.3 判分流程图

学生提交答案
    │
    ▼
┌─────────────────────┐
│  第一关：关键词检查   │  ← 本地执行，0延迟
│  提取医学核心关键词    │
└──────┬──────────────┘
       │
    ┌──┴──┐
    ▼     ▼
 全命中   全缺失 ──→ 直接判定(通过/不通过) → 结束
    │     │
    └──┬──┘
      │ 部分命中
      ▼
┌─────────────────────┐
│  第二关：Embedding   │  ← 后端执行，<100ms
│  计算余弦相似度       │
└──────┬──────────────┘
       │
    ┌──┴──┐
    ▼     ▼
  >0.85   <0.40 ──→ 判定(通过/不通过) → 结束
    │     │
    └──┬──┘
      │ 0.40~0.85
      ▼
┌─────────────────────┐
│  第三关：LLM 深度评判 │  ← 调用 Claude API
│  语义分析 + 详细反馈  │  ← 1-3秒，结构化输出
└─────────────────────┘
      │
      ▼
  最终判分 + 反馈 → 结束

# 三、技术选型与架构

## 3.1 前端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| React | 18+ | UI 框架 | 生态丰富，组件化开发 |
| TypeScript | 5+ | 类型系统 | 减少运行时错误，提升代码可维护性 |
| Vite | 5+ | 构建工具 | 秒级热更新，开发体验极佳 |
| Tailwind CSS | 3+ | 样式框架 | 快速出UI，响应式设计便捷 |
| Zustand | 4+ | 状态管理 | 轻量（<1KB），API简洁，比Redux简单很多 |
| Dexie.js | 4+ | IndexedDB封装 | 支持大数据量离线存储，Promise风格API |
| React Router | 6+ | 路由管理 | 声明式路由，支持嵌套布局 |
| Recharts | 2+ | 图表库 | React原生，学习统计可视化 |
| Framer Motion | 10+ | 动画库 | 卡片翻转、页面过渡动画 |

## 3.2 AI 多模型适配层

本项目不强制依赖任何后端服务器。AI 判分逻辑通过"Provider 适配器模式"实现，在前端浏览器中直接调用用户配置的 AI 服务。所有 API Key 和判分配置存储在浏览器的 IndexedDB/localStorage 中，不上传任何服务器。

| Provider 类型 | 具体模型 | 费用 | 延迟 | 需要 API Key | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云端付费 | Claude 3.5 Haiku / GPT-4o-mini / DeepSeek V3 | 用户自付 | 1-3s | 是 | 追求最佳判分质量 |
| 云端免费 | Gemini 2.5 Flash（免费额度） | 🆓 免费 | 1-3s | 是（免费注册） | 零成本入门 |
| 本地模型 | Ollama + Llama 3 / Qwen 3 / 开源医学模型 | 🆓 完全免费 | <500ms（本地） | 否 | 隐私优先 / 离线使用 |
| 浏览器内置 | Chrome 内置 Gemini Nano（实验性） | 🆓 免费 | <100ms | 否 | 未来零延迟方案 |

Provider 适配器统一接口：所有 Provider 实现相同的 judge(studentAnswer, referenceAnswer) => JudgeResult 方法，上层业务代码无需关心底层用的是哪个模型。切换模型只需在设置页修改配置，无需改代码。

## 3.3 纯前端架构（零后端）

## 3.3 架构图

┌─────────────────────────────────────────┐
                    │          纯前端 React SPA（静态托管）       │
                    │  GitHub Pages / Vercel / Netlify 免费部署  │
                    └─────────────────────────────────────────┘
                                      │
            ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐
            ▼                         ▼                         ▼
   ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐
   │   📚 数据层       │     │   🧠 AI 判分层   │     │   📊 UI 层       │
   │                  │     │                  │     │                  │
   │ Dexie.js         │     │ Provider适配器    │     │ 首页/背诵/统计    │
   │ (IndexedDB)      │     │                  │     │                  │
   │ · decks          │     │ ┌──────────────┐ │     │ React Router     │
   │ · cards          │     │ │ 关键词检查    │ │     │ Framer Motion    │
   │ · review_logs    │     │ │ (本地, 0ms)  │ │     │ Recharts         │
   │ · settings       │     │ └──────┬───────┘ │     │                  │
   │                  │     │        ▼         │     │                  │
   │ SM-2 算法引擎     │     │ ┌──────────────┐ │     │                  │
   │                  │     │ │ Embedding    │ │     │                  │
   │                  │     │ │ (可选, 100ms)│ │     │                  │
   │                  │     │ └──────┬───────┘ │     │                  │
   │                  │     │        ▼         │     │                  │
   │                  │     │ ┌──────────────┐ │     │                  │
   │                  │     │ │ LLM Provider │ │     │                  │
   │                  │     │ │ (用户自选)    │ │     │                  │
   │                  │     │ └──────────────┘ │     │                  │
   └─────────────────┘     └────────┬────────┘     └─────────────────┘
                                    │  用户浏览器直接调用 AI API
                       ┌────────────┼────────────┬──────────────┐
                       ▼            ▼            ▼              ▼
                 ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
                 │ Claude   │ │ GPT-4o   │ │ Gemini   │ │ Ollama   │
                 │ API      │ │ Mini     │ │ (免费)    │ │ (本地)   │
                 │ 💰付费   │ │ 💰付费   │ │ 🆓免费   │ │ 🆓离线   │
                 └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
                        ▲            ▲            ▲              ▲
                        │            │            │              │
                        └────────────┴────────────┴──────────────┘
                              用户自行配置 API Key（存于浏览器本地）

# 四、项目目录结构

medical-memorization/
├── index.html                      # HTML 入口
├── package.json                    # 项目配置与依赖
├── tsconfig.json                   # TypeScript 配置
├── vite.config.ts                  # Vite 构建配置
├── tailwind.config.js              # Tailwind CSS 配置
│
├── src/                            # 🖥️ React 前端（纯静态，零后端）
│   ├── main.tsx                    # 应用入口
│   ├── App.tsx                     # 根组件 + 路由配置
│   ├── routes/
│   │   ├── HomePage.tsx            # 首页 — 今日学习概览
│   │   ├── StudyPage.tsx           # 闪卡背诵模式
│   │   ├── FreeAnswerPage.tsx      # 🤖 AI 自由作答模式（核心）
│   │   ├── QuizPage.tsx            # 四选一测验模式
│   │   ├── StatsPage.tsx           # 学习统计与可视化
│   │   └── SettingsPage.tsx        # 设置（模型选择 / API Key / 目标）
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── BottomNav.tsx       # 底部导航栏
│   │   │   └── PageHeader.tsx      # 页面顶栏
│   │   ├── study/
│   │   │   ├── FlashCard.tsx       # 闪卡组件（3D翻转动画）
│   │   │   ├── ScoreButtons.tsx    # 评分按钮组（0-5分）
│   │   │   └── ProgressBar.tsx     # 进度条
│   │   ├── ai-judge/
│   │   │   ├── AnswerInput.tsx     # 自由文本输入组件
│   │   │   ├── JudgeResult.tsx     # AI 判分结果展示
│   │   │   ├── ModelSelector.tsx   # 🔌 模型选择器组件
│   │   │   ├── KeywordHighlighter.tsx  # 关键词高亮
│   │   │   └── JudgeSkeleton.tsx   # 判分加载骨架屏
│   │   ├── quiz/
│   │   │   ├── QuizCard.tsx        # 题目卡片
│   │   │   ├── OptionButton.tsx    # 选项按钮
│   │   │   └── QuizResult.tsx      # 测验结果
│   │   └── common/
│   │       ├── Modal.tsx           # 通用弹窗
│   │       └── Toast.tsx           # 消息提示
│   ├── stores/
│   │   ├── studyStore.ts           # 学习状态管理
│   │   ├── deckStore.ts            # 词库状态管理
│   │   └── settingsStore.ts        # 设置状态管理（含模型配置）
│   ├── providers/                  # 🔌 AI 多模型适配层（核心设计）
│   │   ├── types.ts                # Provider 统一接口定义
│   │   ├── registry.ts             # Provider 注册表
│   │   ├── keyword-check.ts        # 关键词硬约束检查（模型无关，始终运行）
│   │   ├── claude-provider.ts      # Claude API Provider
│   │   ├── openai-provider.ts      # OpenAI API Provider
│   │   ├── gemini-provider.ts      # Gemini API Provider（含免费额度）
│   │   ├── deepseek-provider.ts    # DeepSeek API Provider
│   │   ├── ollama-provider.ts      # Ollama 本地模型 Provider
│   │   └── judge-pipeline.ts       # 三级判分流水线（关键词→Embedding→LLM）
│   ├── db/
│   │   ├── index.ts                # Dexie 数据库实例
│   │   ├── deckService.ts          # 词库 CRUD
│   │   ├── cardService.ts          # 卡片 CRUD
│   │   └── reviewService.ts        # 复习记录
│   ├── algorithms/
│   │   └── sm2.ts                  # SM-2 间隔重复算法
│   ├── data/
│   │   └── decks/                  # 内置医学词库 JSON
│   │       ├── anatomy.json        # 解剖学
│   │       ├── pharmacology.json   # 药理学
│   │       ├── pathology.json      # 病理学
│   │       ├── physiology.json     # 生理学
│   │       └── biochemistry.json   # 生物化学
│   └── types/
│       └── index.ts                # TypeScript 类型定义
│
└── docs/                           # 📄 文档
    └── plan.md                     # 本计划书 Markdown 版本

# 五、数据库设计（IndexedDB）

## 5.1 Decks 表（词库）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string (UUID) | 主键 |
| name | string | 词库名称，如"药理学" |
| description | string | 词库描述 |
| icon | string | 图标 emoji 或 URL |
| cardCount | number | 卡片总数 |
| color | string | 主题色 |
| createdAt | Date | 创建时间 |

## 5.2 Cards 表（卡片）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string (UUID) | 主键 |
| deckId | string | 所属词库 ID |
| question | string | 问题/名词，如"简述普萘洛尔的作用机制" |
| referenceAnswer | string | 标准答案（完整版） |
| keyPoints | string[] | 关键知识点列表，如["β受体阻断","膜稳定","支气管禁忌"] |
| keywords | string[] | 必须包含的核心关键词 |
| answerMode | enum | "flashcard" ¦ "free_answer" ¦ "both" |
| imageUrl | string? | 配图 URL（解剖图等） |
| difficulty | number | 难度系数 (1-5) |
| source | string? | 知识来源/教材引用 |
| repetitions | number | 连续正确次数 |
| interval | number | 当前间隔（天） |
| ease | number | 难度系数（默认2.5） |
| nextReview | Date | 下次复习日期 |
| lastReview | Date? | 上次复习日期 |

## 5.3 ReviewLogs 表（复习记录）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string (UUID) | 主键 |
| cardId | string | 卡片 ID |
| mode | enum | "flashcard" ¦ "free_answer" ¦ "quiz" |
| score | number | 得分 (0-5) |
| studentAnswer | string? | 学生作答内容（AI模式） |
| aiFeedback | string? | AI 反馈内容 |
| aiMissedPoints | string[]? | AI 指出的遗漏点 |
| aiCorrections | json? | AI 指出的错误纠正 |
| previousInterval | number | 调整前间隔 |
| newInterval | number | 调整后间隔 |
| reviewedAt | Date | 复习时间 |
| responseTime | number? | 回答耗时（秒） |

# 六、实施步骤（共 9 步）

## 1. 第 1 步：项目初始化与基础架构

⏱️ 预计 1-2 天

使用 Vite 创建 React + TypeScript 项目

配置 Tailwind CSS、ESLint、Prettier

安装核心依赖：Zustand、Dexie.js、React Router、Recharts、Framer Motion

搭建 Express 后端骨架（server/ 目录）

配置 Vite 代理转发 /api → Express

搭建路由骨架（5 个页面占位）

定义核心 TypeScript 类型（Card, Deck, ReviewLog, JudgeResult 等）

创建 .env.example 模板

## 2. 第 2 步：数据库设计与 SM-2 算法

⏱️ 预计 1-2 天

实现 Dexie 数据库初始化与表结构迁移

编写 deckService / cardService / reviewService CRUD 操作

实现 SM-2 间隔重复算法核心逻辑

编写 SM-2 单元测试（验证间隔与 ease 调整正确性）

实现"获取今日到期卡片"查询函数

## 3. 第 3 步：多模型 AI 判分层（⭐核心）

⏱️ 预计 2-3 天

定义 JudgeProvider 统一接口（src/providers/types.ts）

实现 keyword-check.ts：提取标准答案关键词，检查学生答案覆盖率（模型无关，始终运行）

实现 claude-provider.ts：封装 Claude API 调用，结构化 JSON 输出

实现 openai-provider.ts：封装 OpenAI API 调用

实现 gemini-provider.ts：封装 Gemini API 调用（免费额度）

实现 ollama-provider.ts：封装 Ollama 本地模型调用

实现 registry.ts：Provider 注册表，根据设置动态激活

实现 judge-pipeline.ts：三级判分流水线（关键词→可选Embedding→LLM Provider）

编写 System Prompt（医学教授角色 + 5条评判原则 + JSON 输出格式）

实现 LRU 判分缓存（相同答案不重复调用 API）

实现 Provider 连接测试功能（设置页"测试连接"按钮）

## 4. 第 4 步：首页 — 今日学习概览

⏱️ 预计 1 天

环形进度条组件（今日已学 / 今日目标）

连续打卡天数显示

"开始背诵"大按钮（带动画）

各词库学习进度条

底部导航栏（背诵 / 测验 / 统计 / 设置）

今日 AI 判分次数与剩余次数显示

## 5. 第 5 步：闪卡背诵模式

⏱️ 预计 1-2 天

3D 卡片翻转动画（CSS perspective + rotateY）

正面显示问题，背面显示标准答案 + 配图

底部 4 个评分按钮：「忘记了」「模糊」「记得」「太简单」

评分后调用 SM-2 算法更新卡片，自动切换到下一张

今日任务完成时显示庆祝动画（撒花效果）

中途退出时保存进度

## 6. 第 6 步：AI 自由作答模式（⭐核心页面）

⏱️ 预计 2-3 天

题目展示区：显示问题 + 难度 + 所属词库

自由文本输入框（支持 Markdown 快捷输入）

"提交评判"按钮 → 显示骨架屏加载 → 展示判分结果

判分结果卡片：分数动画 + 详细反馈 + 遗漏点列表 + 错误纠正

关键词高亮对比（学生答案 vs 标准答案关键词覆盖情况）

离线降级提示条（无网络时自动切换到关键词模式）

"显示提示"按钮（可选：展示部分关键词但不展示完整答案）

历史作答记录查看（同一张卡片的历次AI评分变化）

响应式适配（移动端可用）

## 7. 第 7 步：四选一测验模式

⏱️ 预计 1-2 天

随机抽取 10 张到期卡片作为一轮测验

干扰项生成算法（同词库随机选 3 张其他卡片的答案）

选对 → 绿色动画 + 0.5s 后进入下一题

选错 → 红色标记 + 显示正确选项 + 调用 AI 生成简短解释

一轮结束显示得分 + 错题回顾

错题自动加入今日复习队列

## 8. 第 8 步：学习统计页

⏱️ 预计 1-2 天

折线图：最近 7/30 天每日学习卡片数（Recharts）

热力图：每日学习时长（类似 GitHub 贡献图）

饼图：各词库掌握比例

AI 判分准确率趋势折线图

薄弱知识点 Top 5（AI 最常指出的遗漏点）

累计数据卡片：总卡片数、已掌握数、学习总时长、AI 判分次数

学习建议（基于 AI 错误模式的简单规则生成）

## 9. 第 9 步：医学词库 + 设置页 + 部署

⏱️ 预计 2-3 天

编写 4-5 个内置词库 JSON（每库 20-50 张卡片）

每张卡片包含：question、referenceAnswer、keyPoints、keywords

设置页：AI 模型选择（下拉框 + "测试连接"按钮）

设置页：API Key 配置（按 Provider 分别配置，加密存储在 localStorage）

设置页：每日目标、主题切换（浅/深）、判分严格度调节

数据导入导出（JSON 格式，方便教师分发词库，用户迁移数据）

用量仪表盘（本月 API 调用次数、预估费用）

重置学习进度确认弹窗

整体 UI 打磨、动画优化

README.md 编写（含部署说明 + 各 AI 模型配置教程）

部署到 GitHub Pages / Vercel（纯静态，零配置）

# 七、AI 判分详细设计

## 7.1 System Prompt 设计

以下是 LLM 判分使用的 System Prompt（医学教授角色）：

你是一位经验丰富的医学院教授，正在使用语音/文字考核学生的专业知识。
你的任务是判断学生的回答是否在语义层面与标准答案一致。

## 评判原则（按优先级排列）

1. 【语义优先】只判断含义是否一致，不要求措辞相同。
   示例："心肌梗死" = "心脏肌肉缺血坏死" = "冠心病导致的心肌急性坏死" ✅

2. 【关键点拆分】标准答案由多个关键知识点组成（见key_points字段），
   逐一检查学生是否覆盖，每遗漏一个关键点扣1分。

3. 【部分给分】答对一部分但遗漏其他部分，按覆盖比例给分。
   覆盖 ≥80% → 4分，60-79% → 3分，40-59% → 2分，<40% → 1-0分。

4. 【容错合理表述】学生用自己的话正确表达，即使术语不够专业也要认可。
   "心脏跳动的起始点"可以等同于"窦房结"。

5. 【致命错误零容忍】概念性错误必须明确指出并扣分。
   把"动脉"说成"静脉"、"激动剂"说成"抑制剂"，即使其他都对也要严厉扣分。

## 输出格式（严格JSON，不要其他内容）
{
  "score": 整数0-5,
  "is_pass": 布尔值(≥3分为true),
  "coverage_rate": 0.0-1.0的关键点覆盖率,
  "feedback": "2-3句话的鼓励性评语，先肯定优点再指出不足",
  "missed_points": ["遗漏的关键知识点"],
  "corrections": [
    {
      "student_said": "学生原文",
      "should_be": "正确表述",
      "note": "简短解释"
    }
  ]
}

## 7.2 关键词检查算法

第一关关键词检查的核心逻辑（本地执行，0延迟）：

function keywordCheck(studentAnswer: string, keywords: string[]): {
  pass: boolean,      // 是否直接通过
  fail: boolean,      // 是否直接失败
  coverage: number,   // 命中率 0.0-1.0
  matched: string[],  // 命中的关键词
  missed: string[]    // 未命中的关键词
} {
  const lower = studentAnswer.toLowerCase()
  const matched = []
  const missed = []

  for (const kw of keywords) {
    // 使用同义词库扩展匹配
    const synonyms = getSynonyms(kw)  // 如"心肌梗死" → ["心梗","MI","myocardial infarction"]
    const found = synonyms.some(s => lower.includes(s.toLowerCase()))
    if (found) {
      matched.push(kw)
    } else {
      missed.push(kw)
    }
  }

  const coverage = matched.length / keywords.length

  return {
    pass: coverage >= 1.0,       // 全部命中 → 直接通过
    fail: coverage <= 0.1,       // 几乎全没命中 → 直接失败
    coverage,
    matched,
    missed
  }
}

## 7.3 Embedding 相似度判断

使用文本向量模型（如 OpenAI text-embedding-3-small 或本地模型）将学生答案和标准答案分别转换为向量，然后计算余弦相似度。阈值设定：

相似度 ≥ 0.85 → 判定正确（语义高度一致）

相似度 < 0.40 → 判定错误（语义差异显著）

0.40 ≤ 相似度 < 0.85 → 边界情况，送交 LLM 最终裁决

# 八、开发者与用户成本分析

## 8.1 开发者成本：≈ ¥0

本软件为纯前端静态应用，无需任何后端服务器。可免费部署在：

GitHub Pages：完全免费，无限流量

Vercel：免费套餐（100GB 带宽/月），足够个人和小团队使用

Netlify：免费套餐（100GB 带宽/月）

Cloudflare Pages：完全免费，无限流量

任何静态文件托管服务

开发者唯一可能的成本是域名费用（可选，约 ¥50/年），以及如果未来想提供官方云服务（非必需，用户自带 API Key 即可）。

## 8.2 用户成本：完全自控

用户根据自己的选择和用量付费，开发者不承担任何 AI 调用成本：

| 用户选择 | 每日50题成本 | 月成本（30天） | 年成本 | 是否需要 API Key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🆓 Gemini 2.5 Flash（免费额度） | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 需免费注册 Google 账号 |
| 🆓 Ollama 本地模型 | ¥0（仅电费） | ¥0 | ¥0 | 不需要 |
| 💰 DeepSeek V3（极低价） | ≈¥0.005 | ≈¥0.15 | ≈¥1.8 | 需要，充值 ¥10 可用数年 |
| 💰 GPT-4o Mini | ≈¥0.05 | ≈¥1.5 | ≈¥18 | 需要 OpenAI API Key |
| 💰 Claude Haiku | ≈¥0.05 | ≈¥1.5 | ≈¥18 | 需要 Anthropic API Key |

结论：用户可以零成本使用（Gemini 免费额度 或 Ollama 本地模型），即使选择最贵的商业 API，一个月也只要 ¥1.5-18，不到一杯奶茶的钱。开发者完全零负担。

## 8.3 成本控制功能（内置）

📊 用量仪表盘：显示本月 API 调用次数和预估费用

🔔 费用预警：用户可设置月度预算上限，超出后自动切换本地判分

💾 判分缓存：相同/相似答案直接复用，减少重复 API 调用（预计节省 40-60%）

⚡ 关键词预筛：70% 的答案通过关键词检查直接判定，无需调用 AI

🔌 随时切换：任何时刻都可在设置中更换模型或切换至离线模式

# 八-附录：多模型适配器架构详解

## 8A.1 Provider 统一接口设计

所有 AI Provider 实现相同的 TypeScript 接口，上层业务代码无需关心底层使用的是哪个模型。切换模型只需修改设置页的配置，无需改动任何业务代码。

// src/providers/types.ts — 统一 Provider 接口

interface JudgeProvider {
  /** Provider 唯一标识 */
  id: string;
  /** 显示名称（设置页下拉框中显示） */
  name: string;
  /** 是否需要 API Key */
  requiresApiKey: boolean;
  /** 是否需要网络连接 */
  requiresNetwork: boolean;
  /** 费用标签 */
  costLabel: 'free' | 'cheap' | 'paid';

  /** 核心方法：评判学生答案 */
  judge(params: {
    studentAnswer: string;
    referenceAnswer: string;
    keyPoints: string[];
    keywords: string[];
  }): Promise<JudgeResult>;

  /** 测试连接是否可用（设置页"测试连接"按钮） */
  testConnection(apiKey?: string): Promise<boolean>;
}

## 8A.2 Provider 注册表

内置 Provider 列表，用户可在设置页一键切换：

| Provider | 模型 | 费用 | 需要Key | 离线可用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| claude | Claude 3.5 Haiku | 💰 付费 | 是 | 否 | 判分质量最佳 |
| openai | GPT-4o Mini | 💰 付费 | 是 | 否 | 性价比高 |
| gemini | Gemini 2.5 Flash | 🆓 免费 | 是（免费注册） | 否 | 零成本首选 |
| deepseek | DeepSeek V3 | 💰 极低价 | 是 | 否 | 中文医学知识优秀 |
| ollama | 用户本地模型 | 🆓 免费 | 否 | 是 | 隐私最佳，完全离线 |

## 8A.3 判分流水线（Provider无关）

无论用户选择哪个 Provider，判分流水线的第一关（关键词检查）始终在本地运行，只有需要深度评判的边界 case 才会调用用户配置的 AI Provider：

// src/providers/judge-pipeline.ts

export async function judgeAnswer(
  studentAnswer: string,
  card: Card,
  provider: JudgeProvider  // 用户选择的 Provider，可任意替换
): Promise<JudgeResult> {

  // 第一关：关键词硬约束检查（始终在本地运行，0ms，0成本）
  const kwResult = keywordCheck(studentAnswer, card.keywords)
  if (kwResult.pass) return { score: 5, feedback: '完美!', ... }
  if (kwResult.fail) return { score: 0, feedback: '请重新复习...', ... }

  // 第二关：如果 Provider 支持 Embedding，先算语义相似度（可选）
  if (provider.supportsEmbedding) {
    const similarity = await provider.embed(studentAnswer, card.referenceAnswer)
    if (similarity > 0.85) return { score: 4, feedback: '很好!', ... }
    if (similarity < 0.40) return { score: 1, feedback: '需要加强...', ... }
  }

  // 第三关：调用用户配置的 AI Provider 深度评判
  return await provider.judge({
    studentAnswer,
    referenceAnswer: card.referenceAnswer,
    keyPoints: card.keyPoints,
    keywords: card.keywords,
  })
}

# 九、UI/UX 关键设计

## 9.1 AI 自由作答页面原型

┌──────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回          药理学 · 第 3/20 张      │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│  ┌────────────────────────────────────┐  │
│  │  📝 请简述普萘洛尔（Propranolol）  │  │
│  │  的作用机制和临床应用。             │  │
│  │                                    │  │
│  │  💡 提示：请从受体类型、药理作用、  │  │
│  │  临床用途三个方面回答。            │  │
│  └────────────────────────────────────┘  │
│                                          │
│  ┌────────────────────────────────────┐  │
│  │                                    │  │
│  │  (学生在此区域自由输入答案)         │  │
│  │                                    │  │
│  │  · 支持 Markdown 格式              │  │
│  │  · 支持快捷键提交 (Ctrl+Enter)     │  │
│  │                                    │  │
│  │                                    │  │
│  └────────────────────────────────────┘  │
│                                          │
│  [💡 显示提示]              [📤 提交评判]│
│                                          │
│  ┌─ 🤖 AI 评判结果 ──────────────────┐  │
│  │                                    │  │
│  │  ⭐ 得分: 4 / 5                    │  │
│  │  📊 关键点覆盖率: 75%              │  │
│  │                                    │  │
│  │  ✨ 你的回答正确描述了 β 受体阻断  │  │
│  │  机制和心血管临床应用。需要注意：  │  │
│  │                                    │  │
│  │  📝 遗漏的知识点:                  │  │
│  │  · 膜稳定作用 (MSA)               │  │
│  │  · 支气管哮喘患者禁用             │  │
│  │                                    │  │
│  │  🔧 概念纠正:                     │  │
│  │  你说"选择性阻断β1受体"→           │  │
│  │  应为"非选择性阻断β1和β2受体"      │  │
│  │                                    │  │
│  └────────────────────────────────────┘  │
│                                          │
│                  [📖 下一题 →]           │
└──────────────────────────────────────────┘

## 9.2 关键交互细节

3D 卡片翻转：使用 CSS perspective + rotateY，翻转角度 180°，过渡 0.6s

AI 判分加载：骨架屏 + 逐字打字动画（模拟 AI 正在思考）

评分后自动下一张：300ms 后自动切换，减少操作步骤

离线降级提示：页面顶部黄色提示条，非阻塞式

庆祝动画：今日目标达成时撒花/烟花粒子效果（canvas-confetti 库）

移动端适配：所有页面响应式设计，最小支持 375px 宽度

# 十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 幻觉（给错误答案打高分） | 高 | 中 | 关键词硬约束兜底：核心概念缺失 → 强制 ≤2分；支持用户申诉反馈不合理的判分结果 |
| API 延迟不稳定（>5秒） | 中 | 低 | 设置超时自动降级到本地关键词判分；前端显示"正在深度分析…"加载动画；Ollama 本地模型无此问题 |
| 不同 AI 模型判分标准不一致 | 中 | 中 | 关键词检查层作为统一基准线；System Prompt 标准化确保各模型遵循相同规则；用户可切换模型对比判分结果 |
| 用户不知如何获取 API Key | 低 | 高 | 设置页内置图文教程链接；README 提供各平台注册指南；Ollama 本地模型零配置作为兜底方案 |
| Gemini 免费额度未来可能取消 | 低 | 低 | 多 Provider 架构天然不受单一服务商影响；随时可切换到其他免费/低价 Provider |
| 医学数据隐私（发送到云端 API） | 高 | 低 | 所有数据存储在浏览器本地；Ollama Provider 完全离线判分；仅发送答题文本，不包含用户个人信息 |
| 医学术语 LLM 理解不准 | 中 | 中 | Prompt 中加入中英文医学术语对照表；关键词检查层包含同义词库；提供学生申诉/反馈通道持续优化 |
| 冷启动无用户数据 | 低 | 高 | 内置高质量医学词库（含 reference_answer 和 key_points）；后续可建立社区词库共享机制 |

# 十一、后续迭代方向

## 11.1 V1.0 → V2.0

🎙️ 语音输入作答：语音转文字后提交 AI 判分，模拟口试场景

📱 移动端 App：使用 Capacitor 打包为 iOS/Android 原生应用

☁️ 多设备同步：添加后端数据库（PostgreSQL）+ 用户账号系统

🤝 协作词库：教师创建/分享词库，学生订阅学习

🧠 AI 智能出题：根据卡片内容，AI 自动生成多种题型（简答/填空/病例分析）

📋 错题本：自动收集错误卡片，智能安排复习频率

🏆 排行榜/成就系统：学习动力激励

## 11.2 远期愿景

AI 虚拟导师：基于学生历史错误模式，生成个性化学习路径

病例闯关模式：将知识点串联成临床病例，模拟诊断推理过程

知识图谱：可视化展示医学概念之间的关联关系

多语言支持：中文/英文/拉丁文医学名词对照学习

开源社区：允许医生和教师贡献词库与判分标准

— 文档结束 —